**成都市成华区第七人民医院**

**新院区数据中心信息监理服采购项目**

**询**

**价**

**文**

**件**

**采购人: 成都市成华区第七人民医院**

**二〇二四年八月**

第一章 询价邀请

成都市成华区第七人民医院拟采购成华区第七人民医院新院区数据中心信息监理服务供应商一名，诚邀各供应商积极参与。

**一、采购项目基本情况**

1.采购项目名称：成都市成华区第七人民医院新院区数据中心信息监理服务采购项目。

2.项目预算：5万元。

3.评审办法：最低评标价法

4.其他：本项目可自行勘察现场，若有需求疑问，可咨询。

**二、资金情况：**已落实。

**三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.近三年来未出现重大质量或不良记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

8.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

注：本项目不允许联合体参加。

**四、询价文件获取时间、地点：**

询价文件从即日起至2024年8月9日上午12:00（北京时间）在指定网站(http://www.chqyy.cn/)获取。

**五、本项目网上发布地址：**

询价公告发布、变更、中标通知均在http://www.chqyy.cn/以公告形式发布。

**六、资料提交要求：**

（一）递交方式：本次采用现场、密封方式递交询价申请文件，逾期送达或未密封的投标文件不予接收。

（二）递交时限：截止日期为2024年8月9日12:00，逾期不再受理。

（三）递交地址：成都市成华区槐树店路45号，成都市成华区第七人民医院信息科。

联系人：夏老师

    联系电话：028-84111577转8018

二、基本要求

**（一）监理服务目标**

在保证安全可靠的前提下，提高质量、控制进度、优化方案、降低项目成本，确保项目按设计和技术规范的要求以合理的费用在规定的时间内优质完成，并按照有关规范、标准检测达到国家相关规范、标准的要求。

**（二）监理服务要求**

鉴于该项目包含多种建设内容，涉及的技术面比较广，为此，监理方要按照建设目标和要求，遵循国家、地方信息系统工程建设和监理的标准与规范，依据项目建设合同和用户需求，采用适合本项目特点的管理办法和措施，对项目进行质量、成本、进度、变更的全面控制和监督，负责相关的合同管理、信息管理、安全管理，负责上述整个项目全过程监督协调。

监控、督导和评价项目建设参与者的行为，并采取相应的管理措施，保证本项目建设行为符合相关法律、法规。通过监理工程师的工作，力求项目的质量、进度、投资以及安全目标的实现，确保建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性。具体技术方面要求如下：

1、具有涵盖整个信息技术项目建设生命周期，包括从需求分析、总体方案设计，到应用系统开发、系统安装实施，直至系统测试、验收全过程的雄厚技术能力和丰富实践经验。

2、熟悉IT各个技术领域的当前技术状况和发展趋势，并熟悉其相关产品的情况。

3、能够根据总体技术架构及业务需求，对集成商给出的硬件及第三方软件选型给出合理的建议。

4、具有扎实的计算机专业技能，包括：测试专业技能，软件编程技能，网络、系统安全、操作系统、数据库、中间件等知识；能够对测试用例的设计、测试工具的选择、仿真环境的搭建等测试过程提出合理化建议。

5、应对集成商提供的整体解决方案进行分析，审核其是否满足先进性、经济实用性、成熟性、可靠性、安全性、可管理性和可扩展性等多方面的要求，并给出评估报告和改进建议。

6、应对项目实施的各个阶段进行有效的监督和控制，确保实现项目各个阶段及整体的质量、进度和成本目标，有足够的经验和能力审核集成商的项目实施计划，保证其可行性。

7、在项目建设的过程中，监理应对业务需求定义、相关技术及项目管理等多个方面提供有价值的建议。

8、对本项目包含的装修装饰建设内容，能够提供合理化的监理建议；

**（三）监理服务的范围**

主要包括：提供项目建设技术方案的咨询；协助审核有关合同、协议；进行项目质量、项目进度和项目投资等的控制；进行有关技术文档等文件的管理；对项目建设内容进行全程监理直至项目终验；定期向建设单位汇报项目进展情况，提交项目监控报告；代表建设单位协调与各承建单位的工作关系和协调解决项目建设过程中的各类纠纷，确保本项目按期、保质、顺利地完成。

**（四）监理服务期限与服务内容**

1、服务期限：自成都市成华区第七人民医院新院区数据中心建设项目开工直至全部验收（终验）为止。

2、主要监理服务内容包括但不限于：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目阶段** | **提供的监理服务内容** |
| 设计阶段 | 1.对设计单位提供的设计方案进行分析、审核。  2.审核设计单位项目进度计划的合理性和可操作性。  3.审核设计单位的项目组织结构、人员构成。  4.审查设计单位的质量保证体系和计划。  5.审查设计单位项目分包的合法合规情况。 |
| 实施阶段 | 1.审核承建单位项目建设内容的具体实施方案。  2.审核承建单位的技术验证环境建设情况、技术验证方案和执行情况。  3.审核和确认承建单位的开发和采购计划、安装调试计划、测试计划、试运行计划、正式运行计划。  4.检查承建单位项目实施的相关文档。  5.检查项目实施的环境准备情况。  6.对软硬件设备等进行到货验收。  7.监督项目计划进度与实际进度的符合性，并提出合理化建议，确保计划进度与实际进度偏差最小化。  8.对于项目实施过程中的变更进行审核。  9.处理项目实施过程中出现的质量事故。  10.代表委托方负责与承建单位之间的工作协调安排。 |
| 初验和试运行阶段 | 1.协助委托方制定验收程序和标准，审查验收方案和验收文档。  2.协助委托方进行系统的功能和性能测试及初验。  3.检查系统的调试和试运行情况。  4.处理试运行期间出现的质量问题。  5.协调与承建单位之间的关系，解决纠纷。  6.监督、检查并督促各承建单位对用户的培训工作。 |
| 终验和系统移交阶段 | 1协助委托方进行项目终验。  2进行项目配置审核。  3.协助委托方完成项目审计工作。  4.系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。  5.协助并监督承建单位对委托方的项目整体移交。 |
| 监理全过程 | 1.按照档案验收要求制定规范的监理过程用表、审核、监督承建单位制定标准文档模板，以及文档的提交计划。  2.按照项目阶段划分，提出对应各阶段监理内容的符合性检查一览表，作为各阶段项目建设完成进度的检查标志。  3.为本项目提供信息安全管理咨询服务和软件开发测试咨询服务。  4.为本项目提供信息安全风险评估咨询服务。  5.定期向建设单位汇报项目进展情况，提交项目监控报告。  6.组织或协助委托方组织与项目建设有关的各类会议。  7.填报与项目有关的管理报表。 |

**成都市成华区第七人民医院**

**（项目名称）采购项目**

**询**

**价**

**申**

**请**

**书**

**询价申请人：（全称并加盖单位公章）**

**X年X月X日**

## 1、法定代表人/单位负责人授权书

**（适用于非法定代表人直接参与）**

本授权委托书声明：我（姓名）系（询价申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加（项目名称）的询价活动。委托代理人在询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人): （签字或盖个人印章） 联系电话：

委托代理人： （签字） 手机：

委托代理人部门： 职务：

单位电话： 传真：

询价申请人： （全称并加盖询价申请人公章）

日期： 年 月 日

（须附法定代表人和授权代表身份证复印件）

## 2、法定代表人/单位负责人证明书

**（适用于法定代表人/单位负责人直接参与）**

询价申请人单位名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（询价申请人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

询价申请人：（单位公章） 。

日 期： 。

**注：1、询价申请人为法人单位时提供“法定代表人证明书”，询价申请人为其他组织时提供“单位负责人证明书”。**

**2、法定代表人/单位负责人直接参与询价并签署响应文件时才须提供；**

**3、应附法定代表人/单位负责人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）**

**3、项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **基本要求** | **数量** | **单位** | **最高限价（元）** | **报价（元）** | **备注** |
| 1 | 成都市成华区第七人民医院新院区数据中心信息监理服务采购项目 | 见第4-7页 | 1 | 个 | 50000.00 |  |  |
| 总金额：大写（ ） | | | | | | | |

注：1.所有报价均使用人民币，所报价格包含提供货物或服务过程中所产生的一切费用。

1. 须满足项目全部要求，否则为无效报价，详细需求见后。

承诺：提供的货物/服务符合国家及行业相关标准，符合相关法律法规等要求。

供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

**4、供应商承诺书（格式）**

致：成都市成华区第七人民医院

根据贵方 文件，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我们同意按照响应文件要求，提供的货物/服务符合国家及行业相关技术标准及要求，出具的报告具有真实性及合法性。

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

年 月 日

## 5、在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织的证明材料

**（如：营业执照等）**